## Slide 1: Семинар 8
Модель быстрой разработки ПО

## Slide 2: Планирование
Это та стадия, на которой вы обсуждаете с заказчиком, чего он хочет. Как правило, заказчик знает это весьма смутно. Ваша задача – вытащить из него необходимую вам информацию.
Обсуждение идет по принципу "от крупного к мелкому". Сначала обсуждается задача в общих чертах, потом она разбивается на подзадачи.
Когда все требования таким образом сформированы и приоритеты расставлены производится временная оценка.
Оценка работы при условии, что разработчик будет сконцентрирован исключительно на задаче, что его ничто не будет отвлекать, что он будет работать с максимальной продуктивностью – эта оценка называется идеальное время.
Время, потраченное на разработку в действительности, называется реальным. Отношение этих времен, усредненное за определенный промежуток времени.
Если какая-то функциональность вызвала затруднения в реализации и все, что запланировано, не укладывается в рамки очередного релиза – объем реализуемой функциональности необходимо снизить.
В результате процесса планирования/перепланирования мы получаем четкий план работы на ближайшую версию-две.

## Slide 3: Тестирование
Написание тестов ПЕРЕД написанием кода
Любая часть функциональности системы покрывается тестами
При написании тестов ДО функциональности мы расцениваем эту самую функциональность как черный ящик.

## Slide 4: Парное программирование
Два разработчика за одним компьютером.
Возможность выбрать оптимальную последовательность написания кодов ПО.
Написание кода вдвоем означает, что код досконально знает не один человек, а два.
Повышается скорость работы каждого из разработчиков

## Slide 5: Рефакторинги и простой дизайн
Рефакторинг – это переработка системы для приведения в соответствие с текущими требованиями.
Рефакторинг изначально не предназначен для исправления ошибок и добавления новой функциональности.
Правило "простого дизайна" неразрывно связано с правилом "непрерывных рефакторингов"

## Slide 6: Коллективное владение кодом
У кода нет автора, его может менять любой разработчик.
Если изменения, внесенные кем-то, сделали код неработоспособным – именно автор изменений ответственен за приведение кода в рабочее состояние.
Разработчик не имеет права заниматься чем-либо другим до того, как исправит внесенные им ошибки.

## Slide 7: Заказчик в команде
Насколько быстро и полно разработчик пообщается с заказчиком, зависит скорость реализации им задачи.
Для максимальной эффективности заказчик (или его представитель, владеющий информацией и обладающий правом принимать решения) должен находиться в команде.

## Slide 8: Частые выпуски версий
Чем меньше функциональности в очередном релизе – тем легче его протестировать.
Чем чаще выпускается версия – тем быстрее заказчик получает требуемую функциональность.
Итерация должна занимать от недели до трех. Оптимально – две.
Если получилось так, что разработчики не успевают закончить в итерации все, что запланировано – необходимо сократить объем функциональности, но НЕ ПЕРЕНОСИТЬ выпуск очередной версии.
Единственный случай, когда релиз может быть перенесен – когда этого требуют тестировщики

## Slide 9: Предназначение XP
Работа с заказчиком. Выяснение того, что в действительности нужно заказчику.
Гибкая разработка. Пресловутый простой дизайн, частые выпуски версий, регулярное планирование.
Непрерывная работоспособность кода. Постоянные интеграции кода и большое количество тестов – это все дает уверенность, что код работоспособен и работает он правильно.
Упрощение поддержки кода. Рефакторинги и стандарты кодирования облегчают дальнейшие изменения в коде и облегчают понимание кода всеми разработчиками.
Повышение скорости и качества разработки. Парное программирование, коллективное владение кодом, заказчик в команде, 40-часовая рабочая неделя– эти практики делают разработку более быстрой и качественной

## Slide 10: Преимущества модели быстрой разработки
Требуется меньшее количество специалистов, поскольку разработка системы выполняется усилиями команды, осведомленной в предметной области.
Существует возможность быстрого просмотра продукта.
Благодаря сокращенному циклу разработки и меньшему количеству разработчиков удается сократить затраты.
Благодаря короткому временному циклу однократной разработки уменьшается риск несоблюдения графика.
Привлечение заказчика на постоянной основе обеспечивает его удовлетворенность разрабатываемым продуктом.
В состав каждого временного блока входит анализ, проектирование и внедрение, что обеспечивает надежность ПО.
Основное внимание переносится с документации на код.
В модели повторно используются компоненты уже существующих программ.

## Slide 11: Недостатки модели быстрой разработки
Если заказчик не сможет принимать постоянного участия в разработке на протяжении всего жизненного цикла, это может негативно сказаться на конечном продукте.
При использовании этой модели необходимо достаточное количество высококвалифицированных разработчиков, хорошо знакомых с используемыми инструментальными средствами.
Для реализации модели требуются разработчики и заказчики, которые готовы к быстрому выполнению действий.
При использовании модели не накладываются ограничения на затраты и срок выполнения.
Существует риск, что работа над проектом никогда не будет завершена.

## Slide 12: Область применения модели быстрой разработки
В системах, которые поддаются моделированию и требования к которым достаточно хорошо известны.
Если заказчик действительно может принимать участие в разработке на всем жизненном цикле.
При выполнении сравнительно небольших проектов, разработка которых может быть закончена за 60 дней.
В системах, которые предназначены для концептуальной проверки, являются некритическими или имеют небольшой размер.
Когда затраты и выполнение графика не являются главными проблемами.
В системах, не требующих высокой производительности.
Когда команде, работающей над проектом, знакома предметная область и она имеет высокую степень мотивации при выполнении данного проекта.